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[bookmark: _heading=h.30j0zll]Formular nr. 1


OFERTANTUL: ………………………………………………
(denumirea/ numele si adresa completa)



SCRISOARE DE INAINTARE

[bookmark: _heading=h.1fob9te]
Ca urmare a anunțului din ………………………………., privind achiziția competitivă pentru atribuirea contractului de servicii „Întocmire proiect tehnic și detalii de execuție și documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor și asistență tehnică” in cadrul proiectului “Consolidarea capacității de producție a firmei ALEXIANA GROUP S.R.L. în vederea promovării economiei circulare”, Cod SMIS 351558, noi __________________________________ (denumirea/ numele operatorului economic) va transmitem alaturat urmatoarele documente pentru participarea la procedura:
a) Formular nr. 1
b) Formular nr. 2
c) Formular nr. 3
d) Formular nr. 4 

Avem speranta ca oferta noastra este conforma cerintelor.

Data completarii ___________
Cu stima,
Operator economic,

...................................
(semnatura autorizata)





Formular nr. 2
Operator economic :  ..................................... 
(denumirea/ numele)


DECLARATIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE

Subsemnatul(a) _____________________________________, in calitate de reprezentant legal al  ofertantului _________________________________, referitor la procedura de achizitie competitivă ___________________ (nr. Și titlul anunțului) pentru atribuirea contractului de servicii „Întocmire proiect tehnic și detalii de execuție și documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor și asistență tehnică” in cadrul proiectului “Consolidarea capacității de producție a firmei ALEXIANA GROUP S.R.L. în vederea promovării economiei circulare”, Cod SMIS 351558, organizată de ALEXIANA GROUP S.R.L., declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea falsului in declaratii, asa cum este acesta prevazut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, următoarele:
a) nu ma incadrez in situațiile de la art. 14 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) dacă apare o situație de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achițiție/ contractului, voi notifica în scris, de îndată, entitatea care a organizat această procedură și voi lua măsurile necesare pentru înlăturarea situației respective;
c) informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că entitatea care a organizat această procedură are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare;
d) înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.


(reprezentant legal) si functia persoanei autorizate				Data: ...............
………………………………. 
(semnatura autorizata)

Formular nr. 3
Operator economic: ...................
(denumirea/ numele)

PROPUNERE FINANCIARA

[bookmark: _heading=h.tyjcwt]Catre ALEXIANA GROUP S.R.L.

Subsemnatul ................, reprezentant legal al  ofertantului ......................(denumirea operatorului economic), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele minime obligatorii cuprinse in Documentatia de atribuire a proiectului cu titlul “Consolidarea capacității de producție a firmei ALEXIANA GROUP S.R.L. în vederea promovării economiei circulare”, Cod SMIS 351558, intocmita de ALEXIANA GROUP S.R.L., să furnizăm produsele specifice pentru suma totală de ..............................  lei, inclusiv TVA.
Valoarea achizitiei este detaliata dupa cum urmeaza:
	Nr. crt. 
	Denumire servicii
	Nr. buc.
	Pret unitar
-lei cu TVA -
	Pret total 
Lei cu TVA

	1
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
	1
	
	

	2
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie
	1
	
	

	
	TOTAL
	
	
	


* in conformitate cu capitolul 2.4 Valoarea estimata a achizitiei 
1. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa semnam contractul de furnizare.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila timp de 90 de zile calendaristice. Ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Oferim o garantie de: .......... ( dar nu mai putin de 12 luni) (durata in luni calendaristice)
5. Termenul de livrare, serviciilor este de … ….(dar nu mai mult de 30 de zile  calendaristice de la data de semnare a contractului de furnizare)
6. Ne angajăm să respectăm toate condițiile comerciale obligatorii enumerate in cadrul secțiunii 9.  Informații privind contractul de achiziție din Documentația de atribuire – achiziție competitivă contractului de servicii „Întocmire proiect tehnic și detalii de execuție și documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor și asistență tehnică”.
7. La livrare serviciile vor fi însoțite de următoarele documente:
- Procesul verbal de receptie 
· Certificatul de Garanție
8. Livrarea are loc la Adresa: Municipiul Rădăuți, Str. Calea Bucovinei nr. 90, județ Suceava. 
9. Cunoaștem obligația și vom asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la prezenta procedură și la contractul de servicii ce va fi semnat, cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz.
10. [bookmark: _heading=h.3dy6vkm]Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare (dacă este cazul), vor constitui un contract angajant între noi. 


Denumire firma, (reprezentant legal) si functia 			Data: ......................
………………………………. 
(semnatura autorizata)








Operator economic: ...................						Formular nr. 4
(denumirea/ numele)

FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ
Către: ALEXIANA GROUP S.R.L.
Achiziție: Servicii de elaborare documentații tehnice necesare obținerii avizelor/acordurilor/autorizărilor și Proiect tehnic + Detalii de execuție și asistență tehnică pentru investiția „Consolidarea capacității de producție a firmei ALEXIANA GROUP S.R.L. în vederea promovării economiei circulare”
Cod SMIS: 351558
Amplasament: Municipiul Rădăuți, str. Aviator Niculescu nr. 6 și nr. 6A, județul Suceava, CF 59217 și CF 59216
Ofertant: [denumire ofertant]
CUI: _______________
Nr. înregistrare ONRC: _______________
Sediu: _______________
Reprezentant legal: _______________
Telefon/e-mail: _______________
1. Declarație generală de conformitate tehnică
Subscrisa [denumire ofertant], prin reprezentant legal [nume, prenume, funcție], declarăm că am analizat integral documentația de atribuire pusă la dispoziție de ALEXIANA GROUP S.R.L., inclusiv caietul de sarcini, documentația tehnico-economică existentă, certificatele de urbanism, documentele proiectului finanțat și cerințele aferente Programului Regional Nord-Est 2021–2027.
Ne asumăm elaborarea serviciilor ofertate cu respectarea integrală a caietului de sarcini, a documentației de finanțare, a contractului de finanțare, a legislației aplicabile și a cerințelor beneficiarului, fără interpretări care ar modifica obiectul, indicatorii, soluția tehnico-economică aprobată sau obligațiile asumate prin proiect.
Înțelegem că Scenariul I recomandat prin D.A.L.I. reprezintă baza obligatorie de proiectare, iar soluția din Proiectul tehnic trebuie corelată integral cu scenariul aprobat și cu indicatorii tehnico-economici asumați în dosarul finanțării. 
2. Înțelegerea obiectului contractului
Ofertantul confirmă că serviciile propuse acoperă cel puțin următoarele componente:
	Nr. crt.
	Componentă minimă solicitată
	Asumare ofertant

	1
	Analiza documentațiilor existente: D.A.L.I., expertize, studii topo/geo, certificate de urbanism, avize, devize, piese scrise/desenate și documentația de finanțare
	☐ Da

	2
	Vizită la amplasament și verificarea datelor reale din teren
	☐ Da

	3
	Identificarea necorelărilor, lipsurilor și riscurilor de proiectare
	☐ Da

	4
	Elaborarea/actualizarea documentațiilor tehnice necesare pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor
	☐ Da

	5
	Elaborarea Proiectului tehnic pe toate specialitățile relevante
	☐ Da

	6
	Elaborarea Detaliilor de execuție
	☐ Da

	7
	Elaborarea caietelor de sarcini pe categorii de lucrări și specialități
	☐ Da

	8
	Elaborarea listelor de cantități, centralizatoarelor, extraselor și listelor de echipamente/materiale
	☐ Da

	9
	Elaborarea documentelor tehnice necesare achiziției lucrărilor
	☐ Da

	10
	Elaborarea raportului distinct de imunizare a infrastructurii la schimbările climatice
	☐ Da

	11
	Integrarea măsurilor rezultate din analiza climatică în PT, DDE, caiete de sarcini, liste de cantități și cerințe operaționale
	☐ Da

	12
	Asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției și la fazele determinante, dacă această componentă este inclusă în contract
	☐ Da / ☐ Nu se aplică


3. Metodologia propusă de prestare
Ofertantul va presta serviciile ca serviciu integrat de rezultat, nu ca simplă redactare formală de documente. Documentația va fi completă, coordonată interdisciplinar, verificabilă, executabilă și aptă să stea la baza obținerii autorizațiilor, achiziției lucrărilor, execuției, recepției și exploatării investiției. Această abordare este cerută expres în caietul de sarcini. 
3.1. Etapa 1 – Mobilizare și preluare date
În această etapă, ofertantul va realiza:
a) nominalizarea echipei de proiect și a responsabililor pe specialități;
b) solicitarea și inventarierea documentelor necesare;
c) analiza D.A.L.I., expertizelor, studiilor, certificatelor de urbanism, avizelor existente și documentelor de finanțare;
d) vizită la amplasament;
e) întocmirea notei de constatare;
f) identificarea necorelărilor între documentațiile existente, teren, cerințele avizatorilor și obligațiile proiectului finanțat;
g) stabilirea calendarului detaliat de predare.
3.2. Etapa 2 – Documentații pentru avize/acorduri/autorizații
Ofertantul va întocmi sau actualiza, după caz, documentațiile tehnice necesare obținerii avizelor, acordurilor și autorizațiilor cerute prin certificatele de urbanism și prin legislația aplicabilă.
Ofertantul își asumă că:
a) va pregăti dosare complete pentru fiecare aviz/acord/autorizație necesar;
b) va corela documentațiile cu cerințele certificatelor de urbanism nr. 286/29.05.2026 și nr. 287/29.05.2026;
c) va răspunde la clarificările solicitate de autorități/emitenți;
d) va integra în PT/DDE toate condițiile impuse prin avize/acorduri/autorizații;
e) va remedia fără costuri suplimentare orice completare generată de omisiuni sau erori imputabile ofertantului.
Caietul de sarcini cere expres ca toate avizele și condițiile impuse de autorități să fie reflectate ulterior în PT/DDE. 
3.3. Etapa 3 – Proiect tehnic și Detalii de execuție
Ofertantul va elabora Proiectul tehnic și Detaliile de execuție pe toate specialitățile relevante, la nivelul necesar pentru execuția corectă, verificarea, recepția și exploatarea investiției.
Documentația va include cel puțin:
a) memorii tehnice pe specialități;
b) breviare de calcul, note de calcul și justificări tehnice;
c) descrieri tehnologice, după caz;
d) piese desenate: planuri, secțiuni, fațade, detalii, scheme și planșe de coordonare interdisciplinară;
e) detalii de execuție pentru punerea în operă;
f) liste de cantități;
g) liste de echipamente, utilaje și materiale;
h) caiete de sarcini pe categorii de lucrări și specialități;
i) grafic orientativ de execuție/fazare, dacă este necesar;
j) documente tehnice necesare organizării achiziției de lucrări, inclusiv răspunsuri la clarificări tehnice.
Caietul solicită expres aceste categorii de piese scrise, piese desenate, liste, caiete de sarcini și documente tehnice pentru licitația de lucrări. 
4. Specialități tehnice acoperite
Ofertantul declară că documentația tehnică va acoperi minimum următoarele specialități:
	Specialitate
	Responsabil propus
	Documente/autorizații/drept de practică
	Asumare

	Arhitectură
	[●]
	[●]
	☐ Da

	Rezistență
	[●]
	[●]
	☐ Da

	Instalații electrice
	[●]
	[●]
	☐ Da

	Instalații sanitare
	[●]
	[●]
	☐ Da

	Instalații termice/HVAC/VRF
	[●]
	[●]
	☐ Da

	Instalații stingere/detectare incendiu
	[●]
	[●]
	☐ Da

	Securitate la incendiu/desfumare
	[●]
	[●]
	☐ Da

	Curenți slabi/date-voce/supraveghere video
	[●]
	[●]
	☐ Da

	Eficiență energetică și surse regenerabile
	[●]
	[●]
	☐ Da

	Sistem fotovoltaic hibrid/off-grid cu stocare
	[●]
	[●]
	☐ Da

	Analiză climatică și reziliență/adaptare
	[●]
	[●]
	☐ Da

	Coordonare interdisciplinară
	[●]
	[●]
	☐ Da


Caietul de sarcini indică în mod expres aceste specialități minime: arhitectură, rezistență, instalații electrice, sanitare/termice/HVAC/stingere incendiu, securitate la incendiu, curenți slabi, eficiență energetică, surse regenerabile și analiză climatică. 
5. Echipa propusă
Ofertantul propune următoarea echipă minimă:
	Rol
	Nume și prenume
	Calificare/autorizație
	Experiență relevantă
	Formă de implicare

	Șef de proiect
	[●]
	[●]
	[●]
	[angajat/colaborator/subcontractant]

	Proiectant arhitectură
	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	Proiectant rezistență
	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	Proiectant instalații electrice
	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	Proiectant instalații sanitare/termice/HVAC
	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	Specialist securitate la incendiu
	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	Specialist curenți slabi/supraveghere/date
	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	Specialist eficiență energetică/surse regenerabile
	[●]
	[●]
	[●]
	[●]

	Responsabil analiză climatică
	[●]
	[●]
	[●]
	[●]


Ofertantul declară că persoanele-cheie propuse dețin competențele, studiile, drepturile de practică, autorizările/atestările și experiența necesare pentru prestarea serviciilor care fac obiectul contractului.
Ofertantul se obligă să nu înlocuiască persoanele-cheie fără acordul prealabil al achizitorului și numai cu persoane având competențe cel puțin echivalente. Caietul de sarcini permite achizitorului să solicite documente suport pentru dovedirea calificării și experienței persoanelor-cheie. 
6. Analiza de imunizare a infrastructurii la schimbările climatice
Ofertantul își asumă elaborarea unei analize distincte de imunizare climatică, semnată de specialiștii responsabili și coordonată de șeful de proiect.
Analiza nu va fi tratată ca anexă formală, ci ca document tehnic care fundamentează efectiv soluțiile de proiectare și demonstrează compatibilitatea proiectului cu cerințele de atenuare, adaptare și reziliență climatică. Caietul cere expres ca analiza să acopere atât atenuarea/mitigarea, cât și adaptarea/reziliența climatică. 
Analiza va include minimum:
a) descrierea investiției și delimitarea componentelor analizate;
b) durata de viață relevantă a infrastructurii;
c) screening climatic inițial pentru amplasamentul din Rădăuți;
d) analiza pilonului de mitigare, inclusiv implicații asupra emisiilor GES și principiul „energy efficiency first”;
e) analiza pilonului de adaptare, inclusiv expunere, sensibilitate, capacitate adaptativă și risc rezidual;
f) identificarea hazardurilor climatice relevante: valuri de căldură, temperaturi extreme, precipitații intense, vânt puternic, zăpadă abundentă, îngheț-dezgheț, secetă, drenaj, afectarea utilităților;
g) măsuri de adaptare pentru clădiri, anvelopă, instalații, echipamente, rețele, sistem fotovoltaic și suprafețe exterioare;
h) analiza riscului de maladaptare;
i) plan de integrare a măsurilor climatice în PT, DDE, caiete de sarcini și instrucțiuni de exploatare;
j) concluzie privind compatibilitatea proiectului cu cerințele de imunizare climatică.
Caietul de sarcini prevede că măsurile rezultate din analiza climatică trebuie transpuse în proiectare, specificații tehnice, liste de cantități, detalii de execuție și cerințe operaționale, nu doar în recomandări generale. 
7. Repere tehnice minime asumate
Ofertantul declară că documentația tehnică va ține seama de toate reperele rezultate din D.A.L.I. și din caietul de sarcini, inclusiv, fără limitare:
	Reper tehnic minim
	Asumare ofertant
	Modalitate de reflectare în PT/DDE

	Modernizare, schimbare de destinație, intervenții asupra corpurilor existente
	☐ Da
	[●]

	Construcții noi și reconfigurări funcționale
	☐ Da
	[●]

	Amenajări exterioare, platforme, împrejmuire, suprafețe pavate/betonate/verzi
	☐ Da
	[●]

	Branșamente și utilități
	☐ Da
	[●]

	Instalații electrice
	☐ Da
	[●]

	Instalații de stingere/detectare incendiu
	☐ Da
	[●]

	Instalații de încălzire/răcire tip VRF
	☐ Da
	[●]

	Preparare ACM cu panouri solare, dacă este aplicabil conform soluției aprobate
	☐ Da
	[●]

	Paratrăsnet și prize de pământ
	☐ Da
	[●]

	Sistem fotovoltaic hibrid/off-grid cu stocare, putere minimă 80 kW
	☐ Da
	[●]

	Supraveghere video, date/voce și infrastructură tehnică asociată
	☐ Da
	[●]

	Eficiență energetică și integrarea surselor regenerabile
	☐ Da
	[●]

	Măsuri DNSH, durabilitate și reziliență climatică
	☐ Da
	[●]


Caietul menționează în perimetrul investiției lucrări de modernizare, schimbare de destinație, intervenții asupra corpurilor existente, construcții noi, branșamente, instalații de stingere/detectare incendiu, instalații electrice, sistem fotovoltaic cu stocare, supraveghere video și instalații VRF. 
8. Calendarul de prestare asumat
Ofertantul se angajează să respecte următorul calendar maximal, cu excepția cazului în care contractul va prevedea termene mai restrictive:
	Etapă
	Termen maxim propus
	Livrabil/rezultat

	Mobilizare, analiză documente, vizită la amplasament
	max. 5 zile de la ordinul de începere
	Notă de constatare și calendar detaliat

	Predare concept coordonat/listă necorelări
	max. 10 zile
	Minută tehnică agreată cu achizitorul

	Predare documentații pentru avize/acorduri/autorizare
	max. 20 zile
	Dosare complete pentru depunere

	Predare PT + DDE + caiete de sarcini + liste de cantități
	max. 45 zile
	Documentație completă, coordonată, semnată

	Predare analiză de imunizare climatică
	cel târziu odată cu PT
	Livrabil distinct, corelat cu PT

	Răspuns la clarificări achizitor/avizatori/finanțator
	max. 2 zile lucrătoare
	Clarificări/rectificări

	Asistență tehnică, dacă este inclusă
	pe toată perioada de execuție
	Note de soluție, participare faze determinante


Aceste termene sunt cele recomandate în caietul de sarcini, inclusiv termenul de 45 zile pentru PT/DDE/caiete de sarcini/liste de cantități și termenul de 2 zile lucrătoare pentru clarificări. 
9. Livrabile asumate și format de predare
Ofertantul va preda minimum următoarele livrabile:
	Nr. crt.
	Livrabil
	Format minim asumat

	1
	Proiect tehnic pe toate specialitățile
	PDF semnat + format editabil

	2
	Detalii de execuție
	PDF semnat + editabil; DWG/DXF/PDF pentru planșe

	3
	Caiete de sarcini/specificații tehnice pentru lucrări
	PDF + editabil

	4
	Liste de cantități, centralizatoare, extrase
	PDF + editabil

	5
	Raport de imunizare a infrastructurii la schimbările climatice
	PDF semnat + editabil

	6
	Răspunsuri la observații/clarificări formulate la recepția documentației
	Electronic

	7
	Documente tehnice suport pentru achiziția lucrărilor
	PDF + editabil

	8
	Notă/listă de corelare între PT, DDE, liste de cantități, caiete de sarcini și măsurile climatice
	PDF + editabil


Caietul cere expres predarea PT, DDE, caietelor de sarcini, listelor de cantități și raportului de imunizare climatică în formate editabile și PDF semnate, după caz. 
10. Controlul calității și recepția documentației
Ofertantul declară că documentația predată va respecta următoarele cerințe:
a) va fi completă, coerentă și corelată între specialități;
b) piesele scrise și desenate vor fi asumate de persoanele competente;
c) planșele, memoriile, listele de cantități și caietele de sarcini vor fi corelate între ele;
d) soluțiile tehnice vor fi executabile și verificabile;
e) măsurile de imunizare climatică vor fi vizibile în documentația tehnică;
f) documentația va permite achiziția lucrărilor fără blocaje generate de lipsa de claritate tehnică;
g) orice omisiune, necorelare sau eroare imputabilă ofertantului va fi remediată fără costuri suplimentare.
Ofertantul ia act că beneficiarul are obligații stricte de implementare, achiziții, raportare și respectare a principiilor orizontale, iar nerespectarea regulilor de achiziții poate atrage neeligibilitatea cheltuielilor sau corecții financiare. 
11. Asumare privind documentația de finanțare și obligațiile proiectului
Ofertantul declară că va corela documentația tehnică cu:
a) Cererea de finanțare aprobată;
b) Contractul de finanțare și anexele acestuia;
c) D.A.L.I. și Scenariul I aprobat;
d) certificatele de urbanism;
e) expertizele tehnice, studiile topo/geo și piesele desenate existente;
f) devizul general și indicatorii tehnico-economici aprobați;
g) cerințele PR Nord-Est 2021–2027;
h) obligațiile privind DNSH, dezvoltarea durabilă, eficiența energetică și imunizarea climatică.
Înțelegem că activitățile proiectului includ obținerea avizelor/acordurilor/autorizației de construire, pregătirea PT, pregătirea documentațiilor de achiziție și încheierea contractelor cu operatorii economici, conform cererii de finanțare. 
12. Declarație privind beneficiarul real al ofertantului
Subscrisa [denumire ofertant], prin reprezentant legal [nume, prenume], declarăm pe proprie răspundere că beneficiarul/beneficiarii reali ai ofertantului sunt următorii:
	Nr. crt.
	Nume și prenume beneficiar real
	Cetățenie
	Modalitate de exercitare a controlului/deținerii
	Procent deținere/control, dacă este cazul
	Observații

	1
	[●]
	[●]
	[direct/indirect/altă formă de control]
	[●]%
	[●]

	2
	[●]
	[●]
	[●]
	[●]%
	[●]


Declarăm că:
a) informațiile privind beneficiarul real sunt reale, complete și actuale la data depunerii ofertei;
b) nu există beneficiari reali nedeclarați, persoane interpuse sau structuri de control ascunse în legătură cu prezenta ofertă;
c) ne obligăm să comunicăm achizitorului orice modificare privind beneficiarul real intervenită până la finalizarea procedurii și, dacă vom fi declarați câștigători, pe durata contractului;
d) acceptăm ca achizitorul să verifice aceste informații în registre publice, documente ONRC, declarații ale ofertantului sau alte documente justificative legal disponibile;
e) la solicitarea achizitorului, vom prezenta documente justificative privind beneficiarul real, inclusiv certificat constatator ONRC actualizat, declarație privind beneficiarul real sau alte documente echivalente;
f) în cazul în care participăm în asociere, cu subcontractanți sau cu terți susținători, ne obligăm să transmitem, la solicitarea achizitorului, informații echivalente privind beneficiarii reali ai acestora.
13. Declarație privind autorizarea ofertantului pentru prestarea serviciilor
Subscrisa [denumire ofertant] declarăm pe proprie răspundere că:
a) suntem legal constituiți și funcționăm în conformitate cu legislația aplicabilă;
b) avem capacitatea legală, profesională, tehnică și operațională de a presta serviciile care fac obiectul contractului;
c) avem autorizate/înregistrate la ONRC activitățile necesare prestării serviciilor ofertate, inclusiv activități de arhitectură, inginerie, proiectare, consultanță tehnică sau alte activități relevante, după caz;
d) persoanele nominalizate în echipă dețin dreptul de practică, autorizările, atestările, competențele și experiența necesare pentru specialitățile asumate;
e) în cazul în care anumite componente sunt prestate prin subcontractanți/colaboratori, aceștia sunt autorizați și competenți pentru activitățile asumate;
f) ne asumăm că lipsa autorizării, suspendarea dreptului de practică sau imposibilitatea legală/profesională de prestare a serviciilor constituie motiv de respingere a ofertei sau, după caz, de reziliere a contractului;
g) vom menține pe toată durata contractului capacitatea legală și profesională necesară executării serviciilor.
La solicitarea achizitorului, vom prezenta documente justificative, cum ar fi: certificat constatator ONRC actualizat, autorizații/atestări profesionale, diplome, CV-uri, contracte de colaborare, declarații de disponibilitate, documente privind dreptul de semnătură sau alte documente relevante.
14. Declarație privind conflictul de interese
Ofertantul declară că nu se află într-o situație de conflict de interese în raport cu ALEXIANA GROUP S.R.L., reprezentanții săi, persoanele implicate în procedură, finanțatorul sau proiectul finanțat.
Ofertantul se obligă să informeze de îndată achizitorul dacă, până la finalizarea procedurii sau pe durata contractului, apare o situație care poate genera conflict de interese.
Această clauză este importantă deoarece ghidul și contractul de finanțare impun beneficiarului obligații de evitare și notificare a conflictelor de interese, iar la prima solicitare de rambursare/plată aferentă unui contract de achiziție/achiziție directă beneficiarul trebuie să depună declarație că nu se află în conflict de interese. 
15. Declarație finală de asumare
Prin prezenta propunere tehnică, ofertantul declară că:
a) acceptă integral cerințele caietului de sarcini;
b) nu formulează rezerve, condiționări sau excepții față de cerințele tehnice obligatorii;
c) își asumă prestarea serviciilor în termenele și condițiile ofertate;
d) își asumă răspunderea pentru corectitudinea, legalitatea, completitudinea și coordonarea documentației;
e) va remedia fără costuri suplimentare neconformitățile generate de culpa sa;
f) va respecta legislația aplicabilă, cerințele finanțatorului, contractul de finanțare și documentația proiectului;
g) va asigura cooperarea cu achizitorul, verificatorii, avizatorii, finanțatorul, executantul și autoritățile competente;
h) va păstra trasabilitatea deciziilor tehnice și a versiunilor de documentație;
i) va preda documentația în formatul solicitat, semnată/asumată de persoanele competente.
Data: _________________
Ofertant: _________________
Reprezentant legal: _________________
Semnătură: _________________
Ștampilă: _________________

Documente pe care le-aș solicita împreună cu propunerea tehnică
Pentru a întări dosarul achiziției, recomand ca formularul de propunere tehnică să fie însoțit de:
1. Certificat constatator ONRC actualizat al ofertantului. 
2. Declarație privind beneficiarul real al ofertantului. 
3. Declarație privind conflictul de interese. 
4. Lista echipei și CV-uri relevante. 
5. Declarații de disponibilitate pentru experții care nu sunt angajați permanenți. 
6. Declarație privind asumarea integrală a caietului de sarcini. 

Denumire firmă, (reprezentant legal) și funcția 			                   Data: ......................
………………………………. 
(semnatura autorizata)

image1.wmf

